迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 16 | 项目名称 | A3 校园活动一站式服务平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2026年7月6日-2026年7月13日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 《迭代计划》的编写与完善; 7月6日; 迭代计划由组长主编写，其他4位组员负责审核与补充。. 2; 页面原型的初步设计与代码实现; 7月7日-7月8日; 页面原型包含多个页面，由5位成员分工进行设计与集成。. 3; 页面原型的测试方案与测试模块的实现; 7月9日-7月10日; 5位成员分别对自己负责实现的页面制定测试方案并编写测试模块。. 4; 《Vision文档》的分工编写; 7月11日; Vision文档共10个章节，由5位成员分工完成。. 5; Use-Case 模型的设计与构建; 7月12日; Use-Case 模型包含多个模块，由5位成员分工完成。. 6; 《迭代评估报告》的编写与完善; 7月13日; 迭代评估报告由组长主编，其他4位组员负责审核与补充，由组长进行汇总。. |
| 预期成果： 1. 迭代计划 2. 迭代评估报告 3. 《Vision文档》 4. Use-Case 模型 5. 页面原型迭代中界面原型的前端源代码 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： （1）风险一：需求理解不准确或需求遗漏 风险描述：由于项目功能较多，若Vision文档、Use Case分析不完整，可能导致后续开发方向错误，需要大规模返工。 风险缓解措施：组织需求讨论会；编写Vision文档和Use Case模型；邀请教师或其他同学进行需求评审；采用原型驱动需求确认。 应急措施：发现需求问题后立即召开评审会，更新需求文档和原型设计，将变更同步给所有成员。 （2）风险二：界面原型与用户需求不匹配 风险描述：原型设计可能只关注页面美观，而忽略实际业务流程，导致后续开发难以落地。 风险缓解措施：优先设计用户操作流程（报名、审核、签到等）；使用低保真原型快速迭代；及时收集反馈并修改。 应急措施：对核心页面重新设计，优先保证业务流程完整，必要时舍弃部分非核心页面设计。 （3）风险三：技术选型失误或新技术学习进度不足 风险描述：团队对 React、Spring Boot、MySQL、Git 等技术掌握程度不同，可能导致后续开发效率低。 风险缓解措施：提前完成技术调研；优先选择成熟稳定的技术栈；安排成员学习并完成简单Demo验证。 应急措施：若发现技术难度超出预期，及时更换为更熟悉的框架或简化技术方案。 （4）风险四：团队协作与任务分配不合理 风险描述：部分成员任务过重或沟通不足，导致迭代计划无法按时完成。 风险缓解措施：制定明确的分工和时间节点；采用Git进行版本管理；定期召开进度同步会议。 应急措施：重新调整任务分配，由其他成员协助完成延期任务，保证关键成果按时提交。 （5）风险五：文档质量不足 风险描述：Vision文档、Use Case规约和迭代计划编写不规范，影响课程评审和后续开发。 风险缓解措施：参考课程模板编写文档；开展内部评审；统一文档格式和规范。 应急措施：在迭代结束前集中进行文档补充和修订，确保核心内容完整。 [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。] |  |  |  |