迭代评估报告

评估日期：2026年7月13日

| 组号 | 16 | 项目名称 | 校园活动一站式服务平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2026年7月6日-2026年7月13日 |
| 任务达成情况： 本次迭代为“界面原型迭代”，主要围绕项目《校园活动一站式服务平台》的前端界面原型设计与实现展开。我们完成了核心业务流程所对应的页面搭建和交互展示，为后续后端功能开发和系统集成提供基础。本次迭代结束时，完成的任务与实现的需求如下： 我们完成了前端整体框架的搭建与页面布局优化，在Web客户端中实现了页面路由管理、导航栏、侧边栏和响应式布局设计，提高系统在不同浏览器尺寸和设备分辨率下的适配能力。具体页面如下： - 用户登录与注册界面原型实现。 - 首页推荐界面原型实现。首页推荐界面包含热门活动列表展示、我的报名数、通过数、收藏数概览，根据用户的兴趣标签进行定制化推荐。 - 活动详情界面原型实现。活动详情界面主要包括活动卡片展示与内容概要、活动时间、活动标签内容、活动记录与活动评价、活动的报名、收藏、评价入口。 - 活动检索界面原型实现。活动检索界面支持按照活动时间、活动地点、活动类别等维度筛选展示活动信息，也支持语义检索功能与关键词检索功能。我们还引入了活动热度的指标，支持用户根据活动的热门程度进行检索。 - 发布活动界面原型实现。发布活动界面形如提交表单，要求用户输入活动名称、活动简介、活动类别、活动的时间地点与人数上限、支持活动海报上传。 - 我的报名界面原型实现。我的报名界面包含用户报名过的所有活动，提供报名状态、审核状态、活动详情跳转与签到界面跳转入口。 - 我的收藏界面原型实现。我的收藏界面的实现较为简洁，为用户收藏活动的展示列表。 - 活动管理界面原型实现。活动管理界面包含用户发布过的所有活动，提供活动实际参与人数、活动状态、活动记录、活动编辑、报名审核、签到管理等功能入口。 - 活动签到界面原型实现。活动签到界面支持拉取用户报名的活动，支持活动口令报名。 - 活动反馈界面原型实现。活动反馈界面支持用户选择自己参与过的活动进行反馈与评分，支持展示用户最近的历史评分记录。 - 个人中心界面原型实现。个人中心界面为用户档案管理的基础界面，提供用户的学院年级、兴趣标签、可参与时间的展示与编辑入口。 - 管理后台界面原型实现。管理后台界面可以观察注册用户人数、活动总数、报名人次总数，统计活动类别分布。 我们为后续可能的扩展功能进行了预留。针对智能推荐、用户社区分析、活动数据分析、上海交通大学单点登录等进阶需求，我们在页面结构和功能入口方面进行了预留，为后续后端服务接入和智能算法模块开发提供扩展空间。 我们还根据课程要求，分工完成了《迭代计划》、《Vision文档编写》、《Use-Case模型》和评审用PPT的编写。 综上，本次的界面原型迭代完成了校园活动一站式服务平台核心功能模块的前端原型开发，实现了主要用户操作流程的页面展示和交互设计，基本覆盖需求文档中的用户管理、活动策划、活动浏览、活动报名、活动记录和活动反馈等核心需求。 |  |  |  |
| 质量情况： 本次迭代主要针对校园活动一站式服务平台的前端界面原型进行了质量评审与测试，重点验证页面完整性、交互流程合理性以及系统前端框架的稳定性。 - 界面设计评审 项目组对已完成的用户登录、活动展示、活动详情、活动发布、活动报名、活动反馈等页面进行了界面评审，检查页面布局、功能入口设计、页面之间的跳转逻辑以及用户操作流程是否符合需求文档要求。评审结果表明，各核心功能模块均已具备对应的页面展示入口，页面结构清晰，能够覆盖主要业务流程。 - 功能流程评审 项目组针对用户浏览活动、查看活动详情、报名活动、发布活动等核心操作流程进行了评审，检查页面跳转逻辑和交互设计是否合理。评审结果显示，主要业务流程能够正常串联，用户可以完成从活动浏览到报名操作的基本流程，活动组织者也具备创建活动的操作入口。 - 前端功能测试 项目组对前端页面进行了功能测试，包括页面加载、路由跳转、组件渲染、按钮交互以及表单输入等内容。测试结果显示，各主要页面能够正常加载，页面之间跳转正常，核心交互组件运行符合预期，未发现影响原型展示的重大功能问题。 - 兼容性测试 项目组针对市面上主流的不同Web浏览器（如Chrome, Edge, Safari浏览器）窗口尺寸进行了页面适配测试，检查页面布局在不同分辨率下的显示效果。测试结果表明，当前页面布局能够适应各种常见 Web 浏览器窗口尺寸，能够满足客户端兼容性的基础需求。 - 代码质量检查 项目组对前端代码结构进行了检查，包括组件划分、文件组织、代码规范以及版本管理情况。检查结果显示，项目采用模块化开发方式，页面组件具有较好的独立性，Git 版本管理正常，能够支持后续功能迭代开发。 总体来看，本次迭代完成了前端原型阶段的质量验证工作，系统界面和核心交互流程满足当前阶段需求，未发现严重影响项目推进的问题。部分高级功能（如智能推荐、数据分析、社区聚类、单点登录等）由于依赖后端服务和算法模块，将在后续迭代中继续进行专项测试。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 本次迭代主要围绕校园活动一站式服务平台前端界面原型开发展开，在开发过程中发现部分问题，并针对需求理解、页面设计和代码实现进行了调整。 我们遇到了这些问题： - 需求细节与页面设计之间存在一定差异 在初期页面设计过程中，对部分功能需求（如活动推荐、报名审核、签到、活动数据分析等）的具体展示形式理解不够充分，导致部分页面结构需要重新调整，以保证界面能够更好地体现需求文档中的业务流程。 - 前端页面组件复用程度不足 早期开发过程中，部分页面采用独立编写方式，导致相似功能模块存在重复代码。后续对页面结构进行了优化，将部分公共组件（如活动卡片、导航栏、侧边菜单等）进行抽取，提高代码复用性和可维护性。 - 版本管理过程中出现代码同步问题 在多人协作开发过程中，部分本地代码与远程仓库代码存在差异，出现提交版本不一致的问题。通过 Git 分支管理、代码同步以及版本回滚等方式解决，保证项目代码处于稳定状态。 - 部分高级功能与进阶需求暂无法完整实现 由于当前迭代主要目标为完成前端原型设计，智能推荐、语义检索、用户社区聚类、活动数据分析等功能需要依赖后端接口和算法模型，因此暂未进行完整实现，仅完成部分相关页面入口和功能预留。 我们对项目进行了这些变更： 我们根据实际开发效果，对原有页面布局进行了调整，增加统一导航结构和活动展示模块，使用户能够更加直观地浏览和参与校园活动。根据用户操作流程，对活动报名、收藏、活动发布等功能入口进行了优化，使页面交互更加符合实际使用场景。 并且，我们还对前端工程目录和组件结构进行了调整，将重复功能模块进行封装，提高后续开发效率。 本次迭代存在部分返工，主要集中在页面布局调整、组件重构以及部分功能入口优化方面。由于当前阶段主要开发内容为前端原型，返工范围较小，不影响整体项目进度。经过调整后，项目页面结构更加清晰，代码组织更加规范，为后续后端接口接入和功能扩展奠定了基础。 |  |  |  |
| 经验和教训： 本次迭代过程中，项目组在前端原型设计、团队协作以及版本管理等方面积累了一定经验，同时也发现了一些需要改进的问题。 - 需求分析需要更加充分，应当具有更高的任务比重 在项目初期，应对需求文档进行更加细致的分析，将功能需求进一步拆分为具体页面、交互流程和数据展示模块，避免开发过程中因需求理解不足导致页面结构调整和返工。项目组在界面原型设计阶段，忽略了后台管理界面的设计与实现，忽略了Admin用户的需求，导致后台管理页面的残缺，后续及时了进行返工与补充。 - 原型设计应优先考虑整体架构 在开始编码前，应先完成较完整的页面原型设计，明确页面布局、组件关系以及用户操作路径的大体框架，再进行具体开发。这样可以减少后续因页面结构变化造成的重复开发，提高开发效率。 - 加强组件化开发意识 前端开发过程中，应提前规划公共组件，例如活动卡片、导航栏、菜单栏、表单组件等，提高代码复用率和维护效率。同时，合理划分组件职责，避免单个页面代码过于复杂。 - 规范团队协作流程 多人协作开发时，应提前约定 Git 分支管理规范、提交信息格式以及代码合并流程，减少代码冲突和版本不一致问题。在进行较大修改前，应及时同步团队成员，避免重复开发和代码覆盖。 - 迭代开发应保持阶段性验证 每完成一个功能模块，应及时进行页面检查和功能测试，尽早发现布局错误、交互问题和代码问题，而不是在迭代结束后集中修复。 - 为后续功能扩展提前预留接口 虽然当前迭代主要完成前端原型，但在设计页面结构时，应充分考虑后续后端接口接入需求，为智能推荐、活动签到、数据分析等扩展功能预留合理的数据展示位置和交互入口。项目组在初期并没有为进阶需求中的上海交通大学登录系统单点集成功能预留接口，可能导致后续开发的页面返工，影响功能扩展。 通过本次迭代，我们进一步认识到了软件开发过程中需求分析、架构设计、团队协作和持续测试的重要性。后续迭代中将进一步优化开发流程，提高代码质量，减少返工成本，保证项目能够稳定推进。 |  |  |  |