迭代计划

制定日期：2026年7月27日

| 组号 | 16 | 项目名称 | A3 校园生活一站式服务平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 构造迭代 | 计划起止日期 | 2026年7月27日-2027年7月31日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 梳理当前系统完成情况，检查已实现Use Case与需求文档的一致性；识别未完成功能和优先级，确定最终迭代范围；制定详细开发计划。对剩余高优先级Use Case进行分析、设计与实现；完善前后端接口，实现核心功能；补充设计模型（类图、时序图、接口设计等）。; 2026年7月27日-2026年7月28日; 全体成员. 2; 完成新增功能联调测试；开展代码评审，检查代码规范、架构合理性和功能完整性；修复评审发现的问题。开展单元测试，使用xUnit等测试工具测试前后端模块，提高代码覆盖率；生成单元测试报告；修复测试发现的问题。; 2026年7月28日; 前后端开发人员和测试人员. 3; 编写系统测试用例，执行系统功能测试、易用性测试和兼容性测试；记录测试结果并修复Bug; 2026年7月28日-2026年7月29日; 测试人员. 4; 完成系统部署流程验证，整理项目运行环境、安装说明和用户使用说明；优化系统展示效果; 2026年7月29日-2026年7月30日; 后端开发人员与部署人员. 5; 准备项目验收答辩材料，包括PPT、演示流程、项目亮点总结；进行模拟答辩和问题预演。完成《迭代评估报告》和《项目总结报告》；整理最终提交材料，完成项目验收准备; 2026年7月30日-2026年7月31日; 全体成员. |
| 预期成果： - 软件产品原型 - 完成系统最终版本开发，实现核心业务功能。 - 完善未完成Use Case，对低优先级功能根据项目进度进行取舍。 - 完成前后端代码整理，保证系统能够稳定运行。 - 完成系统部署配置，形成可运行的软件产品。 - 设计模型与代码成果 补充和完善系统设计模型，包括： - 系统架构设计 - 数据库设计 - 类设计模型 - 核心功能时序设计 - 接口设计文档 提交最终版本源代码。 - 测试相关成果 - 完成前端或后端模块单元测试。 - 使用JMeter测试工具生成测试结果报告。 - 完成系统测试用例文档。 - 完成功能测试、易用性测试、兼容性测试。 - 输出测试报告，并记录Bug修复过程。 - 项目文档成果 - 《迭代评估报告》 - 《项目总结报告》 - 《系统测试报告》 - 《设计模型文档》 - 《用户使用说明》 - 项目答辩PPT - 验收成果 - 完成项目最终演示版本。 - 完成答辩流程设计和模拟演练。 - 准备项目特色、技术难点和成果总结材料。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 风险等级; 风险描述; 缓解措施; 应急方案. 高; 核心功能开发延期，导致系统无法完整展示; 优先保证核心Use Case实现，降低低优先级功能开发投入；每日同步开发进度; 删除非必要功能，集中资源完善主要业务流程. 高; 前后端接口联调失败，影响系统整体运行; 提前冻结接口规范，加强开发人员沟通；增加接口测试; 分模块排查问题，使用Mock数据保证前端演示. 中; 测试过程中发现较多Bug，影响最终质量; 提前进行代码评审和持续测试，及时记录和修复问题; 根据Bug优先级处理，高优先级Bug优先修复. 中; 文档整理不足，无法满足验收要求; 开发过程中同步维护设计文档和测试记录; 集中安排文档整理时间，补充缺失材料. 低; 答辩过程中演示异常或环境问题; 提前准备部署环境，进行多次模拟演示; 准备备用演示环境和演示数据，保证答辩顺利进行. |